## Slide 1
LI4 – Objetivos Quinzenais
03/06

## Slide 2
Objetivos estabelecidos há 14 dias
Para o dia 3 de junho planeamos concluir os Use Cases que estabelecemos no início do projeto. Como tal, pretendemos implementar os Use Cases relacionados com o término da sessão de um utilizador, marcar o início e conclusão de uma visita e alterar os dados de um utilizador. Para este efeito, mantemos a divisão de tarefas que tivemos até agora, com o Pedro e o Eduardo no Front End e a Rita, o João e o Peter no Back End. Para além disto, ficou definido que o espaço de login passará a ser único, e que começaríamos o melhoramento do interface.

## Slide 3
Objetivos alcançados
Conseguimos implementar corretamente os Use Cases que faltavam, melhorar a interface da criação/eliminação das vagas e colocar o espaço de login único. Quanto ao melhoramento em geral da interface, apenas melhoramos alguns aspetos, não todos ainda.

## Slide 4
Definição de objetivos para 17/06
- Uma vez que os vários Use Cases estão implementados, as próximas duas semanas serão utilizadas a melhorar a interface e a fazer debugging. Para além disto, iniciaremos a confeção do relatório.